แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง   อำเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | -แผนงานเคหะและชุมชน -งานไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ซอยสี่พี่น้อง หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย | 1 | - | - | - | - | 1,321,300.- | - | - | / | โอนลดงบประมาณไม่ดำเนินโครงการ |

ลายมือชื่อ..................................                ลายมือชื่อ..................................              ลายมือชื่อ..................................               ลายมือชื่อ..................................

(นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                         (นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว)                     (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                        (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)

เจ้าหน้าที่                                            หัวหน้าเจ้าหน้าที่                             ปลัด อบต.บันนังสาเรง                             นายก อบต.บันนังสาเรง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง   อำเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก-จ่าย | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท) |  |  |  |
| 2 | - แผนงานเคหะและชุมชน งาน - งานไฟฟ้าถนน | โครงการ เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 สายบ้านกูแบ ปุโรง-ปุโรง | 1 โครง | วิธีคัดเลือก | - | 3 ตุลาคม 2561 | 27 ธันวาคม 2561 | 2,316,000.- | - | - | / | จัดทำสัญญาวงเงิน 3,000,000.- เนื่องจากโอนเพิ่มงบประมาณ 684,200.-บาท |

ลายมือชื่อ..................................                ลายมือชื่อ..................................              ลายมือชื่อ..................................               ลายมือชื่อ..................................

(นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                         (นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว)                     (นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว)                        (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)

เจ้าหน้าที่                                            หัวหน้าเจ้าหน้าที่                             ปลัด อบต.บันนังสาเรง                             นายก อบต.บันนังสาเรง